# PROPUESTA TÉCNICA

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR

### VICE MINISTERIO DE TRANSPORTE - PARAGUAY

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Consultora: [Nombre de la Empresa]
 Fecha de Propuesta: 12 de Junio de 2025
 Vigencia de la Propuesta: 60 días calendario
 Tiempo de Ejecución: 16 semanas (4 meses)
 Modalidad: Desarrollo a medida con metodología ágil

## 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

### 2.1 Problemática Identificada

El Departamento de Registro y Habilitación del Vice Ministerio de Transporte actualmente gestiona el parque automotor de buses mediante una tabla plana de Excel, lo que presenta las siguientes limitaciones:

- Falta de control concurrente: Solo un usuario puede editar simultáneamente

- Ausencia de alertas proactivas: No hay notificaciones automáticas de vencimientos

- Información fragmentada: Datos dispersos sin relaciones estructuradas

- Riesgo de pérdida de datos: Sin backup automático ni versionado

- Reportes limitados: Imposibilidad de generar análisis dinámicos

- Falta de trazabilidad: Sin historial de cambios o auditoría

- Escalabilidad limitada: No preparado para crecimiento futuro

### 2.2 Necesidades Identificadas

- Sistema integral de gestión con base de datos robusta

- Alertas automáticas para vencimientos (ITV, seguros, documentos)

- Reportes dinámicos y personalizables

- Control de acceso multiusuario

- Integración preparada para sistemas de monitoreo operativo

- Gestión histórica de asignaciones empresa-bus

- Sistema de auditoría y trazabilidad completa

## 3. SOLUCIÓN PROPUESTA

### 3.1 Descripción General

Desarrollo de un Sistema Web Integral de Gestión de Parque Automotor que centralizará toda la información relacionada con los buses del transporte público, proporcionando herramientas avanzadas para:

- Registro y control completo del parque automotor

- Gestión de empresas operadoras y líneas de transporte

- Sistema de alertas inteligente y proactivo

- Generación de reportes ejecutivos y operativos

- Control de documentación y seguros

- Monitoreo de inspecciones técnicas vehiculares (ITV)

- Auditoría completa de operaciones

### 3.2 Objetivos del Proyecto

#### Objetivos Generales

- Modernizar la gestión del parque automotor mediante tecnología web

- Mejorar la eficiencia operativa del Departamento de Registro y Habilitación

- Establecer base tecnológica para integración con sistemas de monitoreo

#### Objetivos Específicos

- Implementar base de datos relacional PostgreSQL para gestión robusta de información

- Desarrollar sistema de alertas automáticas para vencimientos críticos

- Crear dashboard ejecutivo con KPIs en tiempo real

- Establecer sistema de reportes dinámicos y personalizables

- Implementar control de acceso multiusuario con diferentes roles

- Migrar datos existentes desde Excel manteniendo integridad

- Capacitar al personal en el uso del nuevo sistema

## 4. ARQUITECTURA TÉCNICA

### 4.1 Stack Tecnológico

#### Backend

- Lenguaje: Node.js con TypeScript

- Framework: Express.js

- Base de Datos: PostgreSQL 15+

- ORM: Prisma

- Autenticación: JWT + bcrypt

- Manejo de Archivos: Multer + AWS S3/Local Storage

- Tareas Programadas: Node-cron

- Documentación API: Swagger/OpenAPI

#### Frontend

- Framework: React 18 + TypeScript

- UI Library: Material-UI (MUI) v5

- Estado Global: React Query + Zustand

- Routing: React Router v6

- Gráficos: Chart.js + Recharts

- Formularios: React Hook Form + Yup

- Comunicación: Axios

#### Infraestructura

- Servidor Web: Nginx

- Contenedores: Docker + Docker Compose

- Base de Datos: PostgreSQL con replicación

- Backup: Automatizado diario/semanal

- Monitoreo: PM2 + logs estructurados

- SSL: Certificado SSL/TLS

### 4.2 Arquitectura del Sistema

┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐

│   FRONTEND     		    │    BACKEND      │    │   BASE DATOS    │

│   React + TS    │◄──►│   Node.js + TS  │◄──►│   PostgreSQL    │

│   Material-UI   │    │   Express.js    │    │   Prisma ORM    │

└─────────────────┘    └─────────────────┘    └─────────────────┘

│                       │                       │

▼                       ▼                       ▼

┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐

│   SEGURIDAD     │    │   SERVICIOS     │    │   MONITOREO     │

│   JWT + RBAC    │    │   Alertas       │    │   Logs + Audit  │

│   Validaciones  │    │   Reportes      │    │   Backup Auto   │

└─────────────────┘    └─────────────────┘    └─────────────────┘

## 5. FUNCIONALIDADES DETALLADAS

### 5.1 Módulo de Gestión de Buses

#### Funcionalidades Principales

- CRUD Completo: Crear, leer, actualizar, eliminar registros de buses

- Importación Masiva: Carga desde Excel con validaciones

- Exportación: Múltiples formatos (Excel, PDF, CSV)

- Búsqueda Avanzada: Filtros por múltiples criterios

- Historial de Cambios: Auditoría completa de modificaciones

- Gestión de Documentos: Carga y versionado de archivos

#### Campos Gestionados

- Información básica: N° Orden, Marca, Año, Chassis, RUA

- Documentación: POD, RTD, Habilitación, Seguros

- Inspecciones: ITV anterior, actual, vencimiento, estado

- Operación: Empresa, línea, tipo de servicio

- Carrocería: Tipo, marca, especificaciones

### 5.2 Sistema de Alertas Inteligente

#### Tipos de Alertas

- ITV Vencimientos: 60, 30, 15, 7, 1 días antes

- Seguros: Pasajeros y terceros próximos a vencer

- Documentos: POD, RTD, habilitaciones vencidas

- Inspecciones: Buses sin ITV vigente

- Operativas: Buses inactivos, cambios de empresa

#### Características

- Priorización Automática: Alta, Media, Baja según urgencia

- Notificaciones Multi-canal: Email, dashboard, reportes

- Escalamiento: Alertas a supervisores si no se atienden

- Configuración: Días de anticipación personalizables

- Seguimiento: Estado de atención y resolución

### 5.3 Dashboard Ejecutivo

#### KPIs Principales

- Total de buses registrados

- Buses activos vs. inactivos

- Estado de ITV (vigente, por vencer, vencido)

- Estado de seguros por tipo

- Distribución por empresa operadora

- Alertas pendientes por prioridad

#### Visualizaciones

- Gráficos de barras y torta interactivos

- Mapas de calor de vencimientos

- Tendencias históricas

- Comparativos por período

- Indicadores de performance

### 5.4 Sistema de Reportes

#### Reportes Predefinidos

- Estado General del Parque

  - Listado completo con estados actuales

  - Filtros por empresa, línea, tipo de servicio

  - Exportación múltiple formato

- Vencimientos Próximos

  - ITV, seguros, documentos por vencer

  - Agrupación por días restantes

  - Alertas de acción requerida

- Reporte por Empresa

  - Parque asignado por operadora

  - Estado de cumplimiento documental

  - Histórico de asignaciones

- Estadísticas Operativas

  - Distribución por tipo de servicio

  - Análisis de antigüedad del parque

  - Indicadores de renovación

- Auditoría de Cambios

  - Historial de modificaciones

  - Usuarios y fechas de cambios

  - Trazabilidad completa

#### Reportes Personalizables

- Constructor de consultas visual

- Filtros dinámicos múltiples

- Campos seleccionables

- Formato de salida configurable

- Programación automática

### 5.5 Gestión de Empresas y Líneas

#### Funcionalidades

- Registro de Empresas: Datos completos, representantes legales

- Gestión de Líneas: Rutas, tipo de servicio, capacidad

- Asignaciones: Histórico bus-empresa con fechas

- Control de Capacidad: Límites por línea y tipo

- Estados: Activo, inactivo, suspendido

## 6. DISEÑO DE BASE DE DATOS

### 6.1 Entidades Principales

#### Buses

- Información técnica completa

- Estados y clasificaciones

- Relaciones con empresas y líneas

- Auditoría de cambios

#### Empresas

- Datos corporativos

- Representantes legales

- Estados operativos

- Líneas asignadas

#### Documentos

- Tipos: POD, RTD, Habilitación, Seguros

- Fechas de emisión y vencimiento

- Estados: Vigente, Vencido, Por Vencer

- Archivos adjuntos

#### ITV

- Histórico de inspecciones

- Resultados y observaciones

- Fechas y centros de inspección

- Certificados digitales

#### Alertas

- Tipos y prioridades

- Estados de atención

- Usuarios responsables

- Fechas de resolución

### 6.2 Características de la Base

- Normalización: Estructura optimizada 3NF

- Índices: Búsquedas optimizadas

- Triggers: Automatización de alertas

- Constraints: Integridad referencial

- Particionamiento: Manejo eficiente de grandes volúmenes

- Backup: Estrategia automática de respaldo

## 7. SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

### 7.1 Autenticación y Autorización

#### Sistema de Usuarios

- Roles Definidos:

  - Administrador: Acceso total

  - Operador: Gestión de buses y documentos

  - Consulta: Solo lectura y reportes

  - Supervisor: Gestión de alertas y reportes avanzados

#### Seguridad de Acceso

- Autenticación: JWT con refresh tokens

- Contraseñas: Hash bcrypt + salt

- Sesiones: Timeout automático

- Bloqueo: Intentos fallidos excesivos

- Auditoría: Log de todos los accesos

### 7.2 Seguridad de Datos

#### Protección de Información

- Encriptación: Datos sensibles en reposo

- Comunicación: HTTPS obligatorio

- Validación: Sanitización de inputs

- SQL Injection: Prevención mediante ORM

- XSS: Protección en frontend

#### Backup y Recuperación

- Backup Automático: Diario y semanal

- Versionado: Múltiples puntos de restauración

- Pruebas: Verificación periódica de backups

- Recuperación: Procedimientos documentados

## 8. MIGRACIÓN DE DATOS

### 8.1 Estrategia de Migración

#### Análisis Previo

- Auditoría: Revisión completa del Excel actual

- Mapeo: Correspondencia de campos

- Validación: Identificación de datos inconsistentes

- Limpieza: Normalización de información

#### Proceso de Migración

- Extracción: Datos desde Excel

- Transformación: Limpieza y validación

- Carga: Importación controlada

- Verificación: Validación de integridad

- Rollback: Plan de contingencia

#### Herramientas de Migración

- Script Personalizado: Automatización del proceso

- Validaciones: Reglas de negocio aplicadas

- Logs: Registro detallado del proceso

- Reporte: Resumen de migración

## 9. PLAN DE TRABAJO

### 9.1 Metodología

Metodología Ágil - Scrum

- Sprints de 2 semanas

- Reuniones diarias de seguimiento

- Demos funcionales cada sprint

- Retroalimentación continua del cliente

### 9.2 Cronograma Detallado

#### FASE 1: ANÁLISIS Y DISEÑO (Semanas 1-2)

Actividades:

- Análisis detallado de requerimientos

- Diseño de base de datos

- Arquitectura del sistema

- Prototipado de interfaces

- Plan de migración de datos

Entregables:

- Documento de análisis funcional

- Diagrama de base de datos

- Mockups de interfaz

- Plan de migración

- Cronograma detallado

#### FASE 2: DESARROLLO BACKEND (Semanas 3-6)

Actividades:

- Configuración del entorno de desarrollo

- Implementación de base de datos

- Desarrollo de APIs REST

- Sistema de autenticación

- Módulo de gestión de buses

- Sistema de alertas básico

Entregables:

- Base de datos funcional

- APIs documentadas

- Sistema de autenticación

- Módulo de buses operativo

- Pruebas unitarias

#### FASE 3: DESARROLLO FRONTEND (Semanas 7-10)

Actividades:

- Configuración de React + TypeScript

- Implementación de interfaces

- Dashboard ejecutivo

- Módulo de gestión de buses

- Sistema de alertas

- Reportes básicos

Entregables:

- Aplicación web funcional

- Dashboard operativo

- Módulos principales

- Pruebas de interfaz

- Documentación de usuario

#### FASE 4: FUNCIONALIDADES AVANZADAS (Semanas 11-13)

Actividades:

- Sistema de reportes avanzado

- Gestión de empresas y líneas

- Módulo de documentos

- Optimización de rendimiento

- Integración completa

Entregables:

- Sistema completo funcional

- Reportes avanzados

- Módulos secundarios

- Optimizaciones aplicadas

- Pruebas de integración

#### FASE 5: MIGRACIÓN Y DESPLIEGUE (Semanas 14-15)

Actividades:

- Migración de datos desde Excel

- Configuración de servidor producción

- Despliegue de aplicación

- Pruebas de aceptación

- Ajustes finales

Entregables:

- Datos migrados exitosamente

- Sistema en producción

- Pruebas de aceptación

- Documentación técnica

- Manual de usuario

#### FASE 6: CAPACITACIÓN Y CIERRE (Semana 16)

Actividades:

- Capacitación de usuarios finales

- Entrega de documentación

- Transferencia de conocimiento

- Cierre de proyecto

- Garantía y soporte

Entregables:

- Personal capacitado

- Documentación completa

- Sistema en operación

- Acta de entrega

- Plan de soporte

## 10. RECURSOS NECESARIOS

### 10.1 Equipo de Desarrollo

#### Recursos Humanos

- 1 Líder de Proyecto (16 semanas - 100%)

- 1 Arquitecto de Software (4 semanas - 100%)

- 2 Desarrolladores Backend (10 semanas - 100%)

- 2 Desarrolladores Frontend (8 semanas - 100%)

- 1 Especialista en Base de Datos (6 semanas - 50%)

- 1 Tester/QA (8 semanas - 50%)

- 1 DevOps Engineer (4 semanas - 50%)

- 1 Diseñador UX/UI (4 semanas - 50%)

#### Perfiles Requeridos

- Líder de Proyecto: PMP o equivalente, experiencia en proyectos gubernamentales

- Desarrolladores: 3+ años experiencia en stack propuesto

- Arquitecto: 5+ años experiencia en sistemas empresariales

- Especialista BD: Certificación PostgreSQL preferible

- Tester: Experiencia en testing automatizado

- DevOps: Experiencia en Docker y deployment

- UX/UI: Portfolio en aplicaciones web

### 10.2 Recursos Técnicos

#### Infraestructura de Desarrollo

- Servidores de desarrollo y testing

- Licencias de software necesarias

- Herramientas de desarrollo

- Repositorio de código (Git)

- Herramientas de gestión de proyecto

#### Infraestructura de Producción

- Servidor de aplicación

- Servidor de base de datos

- Certificados SSL

- Servicio de backup

- Monitoreo de aplicación

## 11. PRESUPUESTO

### 11.1 Inversión Total del Proyecto

| Categoría | Descripción | Costo (USD) |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | Equipo de desarrollo completo | $48,000 |
| Infraestructura | Servidores, licencias, herramientas | $8,000 |
| Migración de Datos | Proceso especializado | $3,000 |
| Capacitación | Entrenamiento de usuarios | $2,000 |
| Documentación | Manuales técnicos y de usuario | $1,500 |
| Contingencias | 10% del total | $6,250 |
| TOTAL | Inversión completa | $68,750 |

### 11.2 Desglose por Fases

| Fase | Duración | Costo | % del Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y Diseño | 2 semanas | $8,600 | 12.5% |
| Desarrollo Backend | 4 semanas | $17,200 | 25% |
| Desarrollo Frontend | 4 semanas | $17,200 | 25% |
| Funcionalidades Avanzadas | 3 semanas | $12,900 | 18.8% |
| Migración y Despliegue | 2 semanas | $8,600 | 12.5% |
| Capacitación y Cierre | 1 semana | $4,250 | 6.2% |

### 11.3 Modalidad de Pago

Esquema de Pagos Propuesto:

- 20% al inicio del proyecto ($13,750)

- 25% al completar Fase 2 ($17,188)

- 25% al completar Fase 3 ($17,188)

- 20% al completar Fase 4 ($13,750)

- 10% al completar el proyecto ($6,874)

## 12. BENEFICIOS ESPERADOS

### 12.1 Beneficios Operativos

#### Eficiencia Administrativa

- Reducción del 70% en tiempo de consultas

- Eliminación de errores por duplicidad de datos

- Automatización de procesos manuales

- Acceso simultáneo de múltiples usuarios

- Centralización de información

#### Control y Monitoreo

- Alertas proactivas evitan vencimientos

- Trazabilidad completa de cambios

- Reportes en tiempo real para toma de decisiones

- Cumplimiento normativo automatizado

- Auditoría digital permanente

### 12.2 Beneficios Estratégicos

#### Modernización Institucional

- Digitalización de procesos críticos

- Base tecnológica para futuras integraciones

- Imagen institucional mejorada

- Preparación para sistemas integrales

- Escalabilidad para crecimiento

#### Toma de Decisiones

- Información en tiempo real para directivos

- KPIs para medición de performance

- Análisis de tendencias históricas

- Reportes ejecutivos automatizados

- Alertas estratégicas de gestión

### 12.3 Retorno de Inversión (ROI)

#### Ahorros Estimados (Anuales)

- Tiempo de personal: $12,000/año

- Reducción de errores: $5,000/año

- Eficiencia operativa: $8,000/año

- Cumplimiento normativo: $3,000/año

- Total ahorros anuales: $28,000/año

#### ROI Calculado

- Inversión inicial: $68,750

- Ahorros anuales: $28,000

- Tiempo de recuperación: 2.5 años

- ROI a 3 años: 122%

## 13. GARANTÍAS Y SOPORTE

### 13.1 Garantía del Sistema

#### Cobertura de Garantía

- Duración: 12 meses desde la puesta en producción

- Cobertura: Errores de funcionamiento y bugs

- Tiempo de respuesta: 24 horas para críticos, 72 horas para menores

- Soporte: Remoto y presencial cuando sea necesario

- Actualizaciones: Menores incluidas en garantía

#### Exclusiones

- Modificaciones realizadas por terceros

- Mal uso del sistema

- Problemas de infraestructura del cliente

- Nuevos requerimientos funcionales

### 13.2 Soporte Post-Garantía

#### Modalidades de Soporte

- Soporte Básico: Consultas vía email ($200/mes)

- Soporte Estándar: Email + teléfono ($400/mes)

- Soporte Premium: 24/7 + presencial ($800/mes)

#### Servicios Adicionales

- Mantenimiento evolutivo: Nuevas funcionalidades

- Capacitación adicional: Entrenamientos especializados

- Consultoría: Optimización y mejoras

- Integración: Conexión con otros sistemas

## 14. RIESGOS Y MITIGACIÓN

### 14.1 Riesgos Identificados

#### Riesgos Técnicos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad de migración | Media | Alto | Análisis detallado previo + pruebas |
| Incompatibilidad de datos | Baja | Alto | Validación exhaustiva de datos |
| Rendimiento de BD | Baja | Medio | Optimización y pruebas de carga |
| Integración compleja | Media | Medio | Arquitectura modular |

#### Riesgos de Proyecto

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios de alcance | Media | Alto | Gestión de cambios formal |
| Disponibilidad del cliente | Media | Medio | Cronograma con holguras |
| Recursos no disponibles | Baja | Alto | Equipo de backup |
| Retrasos en aprobaciones | Media | Medio | Hitos claros y comunicación |

### 14.2 Plan de Contingencia

#### Estrategias de Mitigación

- Desarrollo iterativo con entregas parciales

- Pruebas continuas en cada sprint

- Comunicación semanal de avances

- Backup del equipo disponible

- Documentación detallada del proceso

## 15. CONCLUSIONES

### 15.1 Resumen Ejecutivo

El Sistema de Gestión de Parque Automotor propuesto representa una solución integral y moderna que transformará completamente la gestión actual del Vice Ministerio de Transporte. La implementación de esta plataforma tecnológica permitirá:

- Centralizar toda la información del parque automotor

- Automatizar procesos críticos de control y monitoreo

- Mejorar significativamente la eficiencia operativa

- Reducir errores y riesgos operacionales

- Proporcionar información en tiempo real para la toma de decisiones

### 15.2 Valor Agregado de la Propuesta

#### Ventajas Competitivas

- Experiencia específica en sistemas gubernamentales

- Tecnología de vanguardia con stack moderno

- Metodología ágil con entregas incrementales

- Soporte integral desde desarrollo hasta implementación

- ROI comprobable en menos de 3 años

#### Diferenciadores Técnicos

- Arquitectura escalable para crecimiento futuro

- Sistema de alertas inteligente proactivo

- Reportes dinámicos y personalizables

- Auditoría completa y trazabilidad

- Preparado para integraciones futuras

### 15.3 Compromiso de Calidad

Nos comprometemos a entregar un sistema que cumpla con los más altos estándares de:

- Funcionalidad: Cumplimiento total de requerimientos

- Usabilidad: Interfaz intuitiva y amigable

- Rendimiento: Respuesta rápida y eficiente

- Seguridad: Protección de datos sensibles

- Mantenibilidad: Código limpio y documentado

## 16. ANEXOS

### Anexo A: Diagramas Técnicos

- Diagrama de arquitectura del sistema

- Modelo entidad-relación de base de datos

- Diagrama de flujo de procesos

- Mockups de interfaces principales

### Anexo B: Especificaciones Técnicas

- Requerimientos de hardware

- Especificaciones de software

- Configuraciones de seguridad

- Procedimientos de backup

### Anexo C: Documentación Legal

- Términos y condiciones

- Acuerdo de confidencialidad

- Garantías y responsabilidades

- Propiedad intelectual

### Anexo D: Referencias

- Proyectos similares realizados

- Certificaciones del equipo

- Testimonios de clientes

- Casos de éxito

Contacto:

- Email: [email@empresa.com]

- Teléfono: [+595 21 XXX-XXXX]

- Dirección: [Dirección de la empresa]

- Sitio Web: [www.empresa.com]

Esta propuesta técnica es confidencial y está dirigida exclusivamente al Vice Ministerio de Transporte de Paraguay. Su contenido no puede ser reproducido ni distribuido sin autorización previa.

Fecha de Elaboración: 12 de Junio de 2025
 Versión: 1.0
 Validez: 60 días calendario

Estructura de datos actual

| table_name | column_name | data_type | is_nullable | column_default |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| transit_agencies | agency_id | text | NO | NULL |
| transit_agencies | agency_name | text | NO | NULL |
| transit_agencies | agency_url | text | NO | NULL |
| transit_agencies | agency_timezone | text | NO | NULL |
| transit_agencies | agency_phone | text | NO | NULL |
| transit_agencies | agency_lang | text | NO | NULL |
| transit_mediostransporte | id_mediostransporte | uuid | NO | uuid_generate_v4() |
| transit_mediostransporte | id_operador | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte | id_tipovehiculo | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | id_sistematransporte | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte | active_mediostransporte | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte | marca | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | año | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | id_chasis | text | NO | NULL |
| transit_mediostransporte | rua | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | pod_rtd | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | documentos | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | habilitacion_municipal | date | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | seguro_pasajeros | date | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | seguro_terceros | date | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | tipo_carroceria | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | tipo_bono | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | marca_carroceria | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | fecha_itv | date | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | vencimiento_itv | date | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | acceso_rampa | boolean | YES | FALSE |
| transit_mediostransporte | zonal | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | codigo | bigint | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | linea | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | id_empresa_seguro_pasajeros | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | id_empresa_seguro_terceros | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | id_potencia_motor | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | id_taller_itv | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | fecha_inclusion | date | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | numero_orden | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | modificated_by | character varying | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | created_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte | updated_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_archivosadjuntos | id_archivoadjunto | bigint | NO | nextval('transit_mediostransporte_archivosadjuntos_id_archivoadjunto_seq'::regclass) |
| transit_mediostransporte_archivosadjuntos | id_mediotransporte | text | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_archivosadjuntos | filename | text | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_archivosadjuntos | filename_s3 | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | id_aud | uuid | NO | uuid_generate_v4() |
| transit_mediostransporte_aud | id_mediostransporte | uuid | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | rev | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | revtype | smallint | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | modificated_by | character varying | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | created_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | updated_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | id_operador | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | id_tipovehiculo | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | id_sistematransporte | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | active_mediostransporte | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | marca | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | año | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | id_chasis | text | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | RUA | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | POD_RTD | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | documentos | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | habilitacion_municipal | date | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | seguro_pasajeros | date | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | seguro_terceros | date | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | tipo_carroceria | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | tipo_bono | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | marca_carroceria | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | fecha_itv | date | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | vencimiento_itv | date | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | acceso_rampa | boolean | YES | FALSE |
| transit_mediostransporte_aud | zonal | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | codigo | bigint | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | linea | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | id_empresa_seguro_pasajeros | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | id_empresa_seguro_terceros | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | id_potencia_motor | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | id_taller_itv | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | fecha_inclusion | date | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_aud | numero_orden | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_bodywork | id | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_bodywork | nombre | character varying | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_bodywork | descripcion | character varying | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_bodywork | created_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_bodywork | updated_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_bodywork | modificated_by | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_bodywork_aud | id_aud | uuid | NO | uuid_generate_v4() |
| transit_mediostransporte_bodywork_aud | rev | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_bodywork_aud | revtype | smallint | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_bodywork_aud | created_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_bodywork_aud | updated_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_bodywork_aud | modificated_by | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_bodywork_aud | nombre | character varying | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_bodywork_aud | descripcion | character varying | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_bodywork_aud | id | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_brand | id | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_brand | nombre | character varying | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_brand | descripcion | character varying | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_brand | created_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_brand | updated_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_brand | modificated_by | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_brand_aud | id_aud | uuid | NO | uuid_generate_v4() |
| transit_mediostransporte_brand_aud | rev | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_brand_aud | revtype | smallint | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_brand_aud | created_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_brand_aud | updated_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_brand_aud | modificated_by | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_brand_aud | nombre | character varying | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_brand_aud | descripcion | character varying | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_brand_aud | id | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_estado | id | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_estado | nombre | character varying | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_estado | descripcion | character varying | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_insurance | id | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_insurance | nombre | character varying | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_insurance | descripcion | character varying | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_insurance | created_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_insurance | updated_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_insurance | modificated_by | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_insurance_aud | id_aud | uuid | NO | uuid_generate_v4() |
| transit_mediostransporte_insurance_aud | id | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_insurance_aud | rev | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_insurance_aud | revtype | smallint | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_insurance_aud | created_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_insurance_aud | updated_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_insurance_aud | modificated_by | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_insurance_aud | nombre | character varying | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_insurance_aud | descripcion | character varying | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_power | id | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_power | nombre | character varying | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_power | descripcion | character varying | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_power | created_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_power | updated_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_power | modificated_by | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_power_aud | id_aud | uuid | NO | uuid_generate_v4() |
| transit_mediostransporte_power_aud | rev | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_power_aud | revtype | smallint | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_power_aud | created_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_power_aud | updated_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_power_aud | modificated_by | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_power_aud | nombre | character varying | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_power_aud | descripcion | character varying | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_power_aud | id | integer | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_workshop_itv | id | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_workshop_itv | nombre | character varying | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_workshop_itv | descripcion | character varying | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_workshop_itv | created_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_workshop_itv | updated_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_workshop_itv | modificated_by | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_workshop_itv_aud | id_aud | uuid | NO | uuid_generate_v4() |
| transit_mediostransporte_workshop_itv_aud | id | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_workshop_itv_aud | rev | integer | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_workshop_itv_aud | revtype | smallint | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_workshop_itv_aud | created_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_workshop_itv_aud | updated_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_workshop_itv_aud | modificated_by | text | YES | NULL |
| transit_mediostransporte_workshop_itv_aud | nombre | character varying | NO | NULL |
| transit_mediostransporte_workshop_itv_aud | descripcion | character varying | YES | NULL |
| transit_operator | transit_operator_id | bigint | NO | nextval('transit_operator_transit_operator_id_seq'::regclass) |
| transit_operator | transit_operator_name | character varying | YES | NULL |
| transit_operator | transit_operator_url | character varying | YES | NULL |
| transit_operator | transit_operator_phone | character varying | YES | NULL |
| transit_operator | transit_operator_email | character varying | YES | NULL |
| transit_operator | created_at | timestamp with time zone | NO | now() |
| transit_operator | updated_at | timestamp with time zone | NO | now() |
| transit_operator | transit_operator_status | boolean | NO | TRUE |
| transit_operator | transit_operator_agency_id | character varying | YES | NULL |
| transit_operator | modificated_by | character varying | YES | NULL |
| transit_operator_aud | id_aud | uuid | NO | uuid_generate_v4() |
| transit_operator_aud | transit_operator_id | integer | NO | nextval('transit_operator_aud_transit_operator_id_seq'::regclass) |
| transit_operator_aud | rev | integer | NO | NULL |
| transit_operator_aud | revtype | smallint | YES | NULL |
| transit_operator_aud | modificated_by | character varying | YES | NULL |
| transit_operator_aud | created_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_operator_aud | updated_at | timestamp with time zone | YES | NULL |
| transit_operator_aud | transit_operator_name | character varying | YES | NULL |
| transit_operator_aud | transit_operator_url | character varying | YES | NULL |
| transit_operator_aud | transit_operator_phone | character varying | YES | NULL |
| transit_operator_aud | transit_operator_email | character varying | YES | NULL |
| transit_operator_aud | transit_operator_status | boolean | NO | TRUE |
| transit_operator_aud | transit_operator_agency_id | character varying | YES | NULL |
| transit_routes | route_id | text | NO | NULL |
| transit_routes | agency_id | text | NO | NULL |
| transit_routes | route_short_name | text | NO | NULL |
| transit_routes | route_long_name | text | NO | NULL |
| transit_routes | route_desc | text | YES | NULL |
| transit_routes | route_type | bigint | NO | NULL |
| transit_routes | route_url | text | YES | NULL |
| transit_routes | route_color | text | YES | NULL |
| transit_routes | route_text_color | text | YES | NULL |
| transit_shapes | shape_id | text | NO | NULL |
| transit_shapes | shape_pt_lat | double precision | NO | NULL |
| transit_shapes | shape_pt_lon | double precision | NO | NULL |
| transit_shapes | shape_pt_sequence | bigint | NO | NULL |
| transit_shapes | shape_dist_traveled | double precision | NO | NULL |
| transit_shapes | surrogate_id | integer | NO | nextval('transit_shapes_surrogate_id_seq'::regclass) |
| transit_stops | stop_id | text | NO | NULL |
| transit_stops | stop_code | text | NO | NULL |
| transit_stops | stop_name | text | NO | NULL |
| transit_stops | stop_desc | text | YES | NULL |
| transit_stops | stop_lat | double precision | NO | NULL |
| transit_stops | stop_lon | double precision | NO | NULL |
| transit_stops | zone_id | integer | YES | NULL |
| transit_stops | stop_url | text | YES | NULL |
| transit_tipovehiculo | id_tipovehiculo | bigint | NO | nextval('transit_tipovehiculo_id_tipovehiculo_seq'::regclass) |
| transit_tipovehiculo | nombre_tipovehiculo | text | NO | NULL |
| transit_tipovehiculo | descripcion_tipovehiculo | text | YES | NULL |
| transit_tipovehiculo | id_gtfs_sistemadetransporte | integer | NO | NULL |
| transit_trips | route_id | text | NO | NULL |
| transit_trips | service_id | text | NO | NULL |
| transit_trips | trip_id | text | NO | NULL |
| transit_trips | trip_headsign | text | YES | NULL |
| transit_trips | direction_id | bigint | YES | NULL |
| transit_trips | block_id | text | YES | NULL |
| transit_trips | shape_id | text | YES | NULL |